## Slide 1
Результаты работ 3 квартала 2023 года Июль-Сентябрь
www.neoflex.ru

## Slide 2: Команда Архитекторов Банка (РО-Кожуханов Родион)
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Синюгин Дмитрий – архитектор | 43 | 1 184 306,00 | 95%
Выполненные работы | Участники
Формирование предложений по оптимизации потоков загрузки в ПКАП ОО. Назначение: Общекластерные задачи ПКАП. | Архитектор
Корректировка статьи описания загрузки справочников. Изменён атрибутный состав «невидимых» пользователем справочников. Изменён способ их загрузки для ускорения процесса реализации. Назначение: Справочники. | 
Расширение модели. Добавлено 6 справочников и 2 таблицы для витрина ФЛ, витрина ЮЛ, Общие справочники. Назначение: Витрина ФЛ, Витрина ЮЛ. Общие справочники. | 
Проектирование API и UI по настройке метаданных потоков DMDS для упрощения их настройки. Создана статья с предложением реализации интерфейса через функции для настройки таблиц загрузки в STG; настройки связей объектов; просмотра журналов загрузки STG и DMDS; просмотра актуальности загрузки в DMDS; проверки получаемого интервала расчёта. Добавлен пошаговый пример наполнения всех настроек для загрузки в DMDS. Описаны функции, применение которых упрощает настройку: просмотр, запуск проверок, внесение изменений. Назначение: Общекластерные задачи ПКАП. | 
Расширение модели. Добавлено 10 справочников и 3 таблицы для витрина ЮЛ, КФЛ (ставка), общие справочники. Назначение: Витрина ЮЛ. КФЛ (ставка). Общие справочники. | 
Корректировка описания загрузки справочников. Работа со справочниками X-Ref. Описан процесс работы с x-ref в ПКАП ОО (как загружаемыми из других систем, так и локальными). Назначение: Справочники. | 
Оптимизация. Анализ логов и результатов тестирования для КФЛ (графики плановых платежей), балансовой информации из ЕСС. Подбор подхода с бакетированием, прямое чтение/запись файлов, подбор параметров. Назначение: КФЛ (графики плановых платежей). Баланс ЕСС. Общекластерные задачи ПКАП. | 
Оптимизация «dmds_ft_posting» (АХД) для 0409159. Анализ логов и плана выполнения. Предложения по оптимизации. Улучшение с 13 мин/день до 1 мин/день. При одинаковых параметрах. Оптимизировать чтение данных источника в плане выполнения запроса – отказ от двойного чтения. Назначение: форма 0409159. | 
Расширение модели. Добавлено 2 справочников и 4 таблицы для витрина ФЛ, 0409112, общие справочники. Консультирование по модели. Назначение: Витрина ФЛ, 0409112. Общие справочники. | 
Оптимизация потоков загрузки в DMDS для баланса из ЕСС, КФЛ, витрина ФЛ. Назначение: Баланс. КФЛ. Витрина ФЛ. | 
Разработка алгоритма загрузки данных в базовые/прикладные витрины DMDET, минуя DMDS для КФЛ. Назначение: КФЛ. | 
Формы ПКАП Отчетности

## Slide 3: Команда Архитекторов Банка (РО-Кожуханов Родион)
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Синюгин Дмитрий – архитектор | 6,88 | 189 488,96 | 95%
Выполненные работы | Участники
ИЮЛЬ. Согласование атрибутного состава базовых витрин. Обсуждения атрибутного состава базовых витрин МБК и РЕПО. Согласование модели данных. Назначение: Отчётные формы по финансовым рынкам. | Архитектор
АВГУСТ. Проектирование/согласование логической модели. Согласование набора и типизации справочников, отражение их в реестре справочников ПКАП ОО. Назначение: Отчётные формы по финансовым рынкам. | 
СЕНТЯБРЬ. Проектирование/согласование логической модели. Согласование набора и типизации справочников, отражение их в реестре справочников ПКАП ОО. Согласование структур и алгоритмов потоков STG и DMDS. Назначение: Отчётные формы по финансовым рынкам. | 
Формы Фин.рынки