## Slide 1
Результаты работы за
3Q 2023 год
©2023 Neoflex. Все права защищены

## Slide 2: Команда СВ2 (РО – Федурина Ирина) Переход источника с Teradata на GreenPlum (0409159, 32 МСФО, 0409119)
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Лукьянова Елена – аналитик |  |  | 100%
Мошков Руслан – разработчик |  |  | 
Выполненные работы |  | Участники
DMDS_D_ACCOUNT + 19 STG DMDS_FT_ACCOUNT_BALANCE + 8 STG DMDS_D_DEP_AGREEMENT DMDS_D_SETTL_CASH_SERVICES_AGREEMENT DMDS_FT_POSTING + 5 STG DMDS_D_INTEREST_RATE DMDS_FT_EXCHANGE_RATE + 1 STG | Проведено профилирование данных источника по НПЮЛ, детальному слою ЕКС, RDM. Подготовлены ТЗ на таблицы STG, DMDS с учетом изменения структуры таблиц под новые требования архитекторов и с учетом текущей модели данных DMDS. Подготовлены ТЗ на алгоритмы DMDS в рамках перехода на новый источник (Greenplum) и перевода на использование универсального загрузчика, алгоритмы оптимизированы для повышения скорости работы потоков, исправлены ранее выявленные ошибки (на данных Teradata), алгоритмы доработаны с учетом добавления новых полей и с учетом использования иных таблиц-источников с другой структурой, нежели таблицы из АХД Teradata. Выполнено тестирование на DEV с подготовкой тестовых данных для 33 STG, осуществлена настройка метаданных на средах UAT/ПРОМ, проведено тестирование на UAT, проведено ПСИ и все потоки установлены на ПРОМ. Проведена инициализирующая загрузка STG на ПРОМ, потоки установлены на автозапуск. Проведена инициализирующая загрузка DMDS за 01.10.2022-31.03.2023. В 4Q2023 ожидается инициализирующая загрузка на ПРОМ в DMDS всех архивных с 01.01.2021 и текущих данных, финальная настройка STG и DMDS для установки их на автозапуск | Аналитик
 | Выполнена разработка новых stg и dmds потоков, оптимизированы алгоритмы dmds и настройки ctl для повышения скорости работы потоков и уменьшения используемых ресурсов | Разработчик
Справочник исключаемых статусов счетов dict.dict_acc_status_dmds | Подготовлено ТЗ на новый справочник для исключения из DMDS_D_ACCOUNT счетов с «мусорными» статусами, проведено тестирование на DEV, проведено ПСИ, справочник установлен на ПРОМ. | Аналитик
 | Проведена разработка и тестирование на DEV | Разработчик

## Slide 3: Команда СВ2 (РО – Федурина Ирина) Форма 0409119 (ИП)
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Лукьянова Елена – аналитик |  |  | 95%
Мошков Руслан – разработчик |  |  | 
Выполненные работы |  | Участники | 
DMDET_MD_AGR_F119 DMDET_MD_AGR_ACC_F119 DMDET_MD_F119 DMREP_MM_F119 | Доработаны ТЗ на таблицы с учетом изменения структуры таблиц под новые требования архитекторов. Доработаны ТЗ на алгоритмы в рамках перехода на новый источник (Greenplum) и, новые DMDS с учетом необходимости наложения дополнительных фильтраций на данные из DMDS, алгоритмы доработаны в связи с переходом на текущий фреймворк. Алгоритм для DMDET_MD_AGR_ACC_F119 скорректирован с учетом использования нового Справочника счетов для ф. 119 вместо «зашитого» в алгоритм перечня балансовых счетов. Выполнено тестирование на DEV/UAT, проведено ПСИ и установка на ПРОМ. Сверка с эталоном не проводилась, планируется в 4Q2023 | Аналитик | 100%
 | Выполнена доработка потоков, проведено тестирование на DEV | Разработчик | 100%
DET_DMREP_MM_F119 | Разработано ТЗ на таблицу в PG, ТЗ на алгоритм передачи данных из Hadoop в PG для визуализации данных в UI. Выполнено тестирование на DEV/UAT, проведено 2 ПСИ (Hadoop и PG) и установка на ПРОМ. | Аналитик | 100%
 | Выполнена разработка потока и таблицы, проведено тестирование на DEV | Разработчик | 100%
Справочник счетов для ф. 119 | Подготовлено ТЗ на новый справочник для использования в расчете DMDET_MD_AGR_ACC_F119, проведено тестирование на DEV, проведено ПСИ, установка на ПРОМ. | Аналитик | 100%
 | Проведена разработка и тестирование на DEV | Разработчик | 100%
Интерфейс пользователя (UI) | Подготовлен и согласован Пользовательский сценарий по форме. Готовность UI для тестирования на ПСИ/ПРОМ ожидается в октябре 2023 | Аналитик | 100%