## Slide 1
Результаты работ 3 квартала 2023 года Июль-Сентябрь
www.neoflex.ru

## Slide 2: Команда Архитекторов Банка (РО-Кожуханов Родион)
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Синюгин Дмитрий – архитектор | 43 | 1 184 306,00 | 100%
из них за июль | 9 | 247 878,00 | 
Формы ПКАП Отчетности
Описание работ | Процент Выполнения | Комментарии
ИЮЛЬ |  | 
Формирование предложений по оптимизации потоков загрузки в ПКАП ОО. | 100 | Создана статья с описанием предложений по оптимизации потоков загрузки в ПКАП ОО. Передана Мельнику Кириллу. Затраты: 20 часов. Стоимость 68 855р. Назначение: Общекластерные задачи ПКАП.
Корректировка статьи описания загрузки справочников. Изменён атрибутный состав «невидимых» пользователем справочников. Изменён способ их загрузки для ускорения процесса реализации. | 100 | Скорректировано описание. Согласовано с Куликом Тарасом. Затраты: 6 часов. Стоимость 20 656,50р. Назначение: Справочники.
Расширение модели. Добавлено 6 справочников и 2 таблицы для витрина ФЛ, витрина ЮЛ, Общие справочники. | 100 | В DMDS добавлены структуры 6-ти справочников и 2-х таблиц. Расширен реестр используемых справочников. Затраты: 26 часов. Стоимость 89 511,50р. Назначение: Витрина ФЛ, Витрина ЮЛ. Общие справочники.
Проектирование API и UI по настройке метаданных потоков DMDS для упрощения их настройки. | 100 | Создана статья с предложением реализации интерфейса через функции для: настройки таблиц загрузки в STG; настройки связей объектов; просмотра журналов загрузки STG и DMDS; просмотра актуальности загрузки в DMDS; проверки получаемого интервала расчёта. Добавлен пошаговый пример наполнения всех настроек для загрузки в DMDS. Описаны функции, применение которых упрощает настройку: просмотр, запуск проверок, внесение изменений. Работы завершены в августе. Затраты: 20 часов (+ 14 часов август). Стоимость 117 053,50р. Назначение: Общекластерные задачи ПКАП.

## Slide 3: Команда Архитекторов Банка (РО-Кожуханов Родион)
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Синюгин Дмитрий – архитектор | 43 | 1 184 306,00 | 100%
из них за август | 18 | 495 756,00 | 
Формы ПКАП Отчетности
Описание работ | Процент Выполнения | Комментарии
АВГУСТ |  | 
Расширение модели. Добавлено 10 справочников и 3 таблицы для витрина ЮЛ, КФЛ (ставка), общие справочники. | 100 | В DMDS добавлены структуры 10-ти справочников и 3-х таблиц. Расширен реестр используемых справочников. Затраты: 38 часов. Стоимость 130 824,50р. Назначение: Витрина ЮЛ. КФЛ (ставка). Общие справочники.
Корректировка описания загрузки справочников. Работа со справочниками X-Ref. | 90 | Описан процесс работы с x-ref в ПКАП ОО (как загружаемыми из других систем, так и локальными). Осталось добавить пример загрузки/ведения X-Ref-ПКАП. Затраты: 28 часов. Стоимость 96 397р. Назначение: Справочники.
Оптимизация. Анализ логов и результатов тестирования для КФЛ (графики плановых платежей), балансовой информации из ЕСС. | 90 | Совместно с Мельником Кириллом поиск оптимального применения рекомендаций из списка в статье. Подбор подхода с бакетированием, прямое чтение/запись файлов, подбор параметров. Затраты: 36 часов. Стоимость 123 939р. Назначение: КФЛ (графики плановых платежей). Баланс ЕСС. Общекластерные задачи ПКАП.
Оптимизация «dmds_ft_posting» (АХД) для 0409159. | 90 | Анализ логов и плана выполнения. Предложения по оптимизации. Улучшение с 13 мин/день до 1 мин/день. При одинаковых параметрах. Оптимизировать чтение данных источника в плане выполнения запроса – отказ от двойного чтения. Затраты: 28 часов. Стоимость 96 397р. Назначение: форма 0409159.

## Slide 4: Команда Архитекторов Банка (РО-Кожуханов Родион)
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Синюгин Дмитрий – архитектор | 43 | 1 184 306,00 | 100%
из них за сентябрь | 16 | 440 672,00 | 
Формы ПКАП Отчетности
Описание работ | Процент Выполнения | Комментарии
СЕНТЯБРЬ |  | 
Расширение модели. Добавлено 2 справочников и 4 таблицы для витрина ФЛ, 0409112, общие справочники. Консультирование по модели. | 100 | В DMDS добавлены структуры 2-х справочников и 4-х таблиц. Расширен реестр используемых справочников. Корректировка описания справочников 310 формы в реестре. Консультирование по ГПП. Предложение по витринам связи Платёжных документов, операций, проводок. Затраты: 30 часов. Стоимость 103 282,50р. Назначение: Витрина ФЛ, 0409112. Общие справочники.
Оптимизация потоков загрузки в DMDS для баланса из ЕСС, КФЛ, витрина ФЛ. | 100 | Применение бакетирования. Проработка проблемы по большому кол-ву мелких файлов. Обсуждение вариантов решения. Консультирование по долгой работе потока счетов из ЕСС. Анализ проблемы загрузки – различие алгоритма от реализации в предобработчике потоков. Отказ от BUF таблиц для ускорения работы потоков Затраты: 48 часов. Стоимость 165 252р. Назначение: Баланс. КФЛ. Витрина ФЛ.
Разработка алгоритма загрузки данных в базовые/прикладные витрины DMDET, минуя DMDS для КФЛ. | 50 | Описан алгоритм определения партиций источников по переданным интервалам расчёта. Ведутся работы над алгоритмом определения интервалов. Затраты: 50 часов. Стоимость 172 137,50р. Назначение: КФЛ.

## Slide 5: Команда Архитекторов Банка (РО-Кожуханов Родион)
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Синюгин Дмитрий – архитектор | 6,88 | 189 488,96 | 100%
Выполненные работы | Участники
Согласование атрибутного состава базовых витрин. Обсуждения атрибутного состава базовых витрин МБК и РЕПО. Согласование модели данных. Проектирование/согласование логической модели. Согласование набора и типизации справочников, отражение их в реестре справочников ПКАП ОО. Согласование структур и алгоритмов потоков STG и DMDS. | Архитектор
Формы Фин.рынки

## Slide 6: Команда СВ2 (РО – Федурина Ирина) Переход источника с Teradata на GreenPlum (0409159, 32 МСФО, 0409119)
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Лукьянова Елена – аналитик | 39,5 | 1 087 909,00 | 100%
Мошков Руслан – разработчик | 27 | 743 634,00 | 
Выполненные работы |  | Участники
DMDS_D_ACCOUNT + 19 STG DMDS_FT_ACCOUNT_BALANCE + 8 STG DMDS_D_DEP_AGREEMENT DMDS_D_SETTL_CASH_SERVICES_AGREEMENT DMDS_FT_POSTING + 5 STG DMDS_D_INTEREST_RATE DMDS_FT_EXCHANGE_RATE + 1 STG | Проведено профилирование данных источника по НПЮЛ, детальному слою ЕКС, RDM. Подготовлены ТЗ на таблицы STG, DMDS с учетом изменения структуры таблиц под новые требования архитекторов и с учетом текущей модели данных DMDS. Подготовлены ТЗ на алгоритмы DMDS в рамках перехода на новый источник (Greenplum) и перевода на использование универсального загрузчика, алгоритмы оптимизированы для повышения скорости работы потоков, исправлены ранее выявленные ошибки (на данных Teradata), алгоритмы доработаны с учетом добавления новых полей и с учетом использования иных таблиц-источников с другой структурой, нежели таблицы из АХД Teradata. Выполнено тестирование на DEV с подготовкой тестовых данных для 33 STG, осуществлена настройка метаданных на средах UAT/ПРОМ, проведено тестирование на UAT, проведено ПСИ и все потоки установлены на ПРОМ. Проведена инициализирующая загрузка STG на ПРОМ, потоки установлены на автозапуск. Проведена инициализирующая загрузка DMDS за 01.10.2022-31.03.2023. В 4Q2023 ожидается инициализирующая загрузка на ПРОМ в DMDS всех архивных с 01.01.2021 и текущих данных, финальная настройка STG и DMDS для установки их на автозапуск | Аналитик
 | Выполнена разработка новых stg и dmds потоков, оптимизированы алгоритмы dmds и настройки ctl для повышения скорости работы потоков и уменьшения используемых ресурсов | Разработчик
Справочник исключаемых статусов счетов dict.dict_acc_status_dmds | Подготовлено ТЗ на новый справочник для исключения из DMDS_D_ACCOUNT счетов с «мусорными» статусами, проведено тестирование на DEV, проведено ПСИ, справочник установлен на ПРОМ. | Аналитик
 | Проведена разработка и тестирование на DEV | Разработчик

## Slide 7: Команда СВ2 (РО – Федурина Ирина) Форма 0409119 (ИП)
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Лукьянова Елена – аналитик | 15,5 | 426 901,00 | 95%
Мошков Руслан – разработчик | 11,375 | 313 290,25 | 
Выполненные работы |  | Участники | 
DMDET_MD_AGR_F119 DMDET_MD_AGR_ACC_F119 DMDET_MD_F119 DMREP_MM_F119 | Доработаны ТЗ на таблицы с учетом изменения структуры таблиц под новые требования архитекторов. Доработаны ТЗ на алгоритмы в рамках перехода на новый источник (Greenplum) и, новые DMDS с учетом необходимости наложения дополнительных фильтраций на данные из DMDS, алгоритмы доработаны в связи с переходом на текущий фреймворк. Алгоритм для DMDET_MD_AGR_ACC_F119 скорректирован с учетом использования нового Справочника счетов для ф. 119 вместо «зашитого» в алгоритм перечня балансовых счетов. Выполнено тестирование на DEV/UAT, проведено ПСИ и установка на ПРОМ. Сверка с эталоном не проводилась, планируется в 4Q2023 | Аналитик | 100%
 | Внесение изменений в потоки FSO_DMDET_md_agr_f119, FSO_DMDET_md_agr_acc_f119, FSO_DMDET_md_f119, FSO_DMREP_mm_f119 в связи с изменением источников данных. Выполнена доработка потоков, проведено тестирование на DEV | Разработчик | 100%
DET_DMREP_MM_F119 | Разработано ТЗ на таблицу в PG, ТЗ на алгоритм передачи данных из Hadoop в PG для визуализации данных в UI. Выполнено тестирование на DEV/UAT, проведено 2 ПСИ (Hadoop и PG) и установка на ПРОМ. | Аналитик | 100%
 | Выполнена разработка потока FSO_DET_dmrep_mm_f119 и таблицы, проведено тестирование на DEV | Разработчик | 100%
Справочник счетов для ф. 119 | Подготовлено ТЗ на новый справочник для использования в расчете DMDET_MD_AGR_ACC_F119, проведено тестирование на DEV, проведено ПСИ, установка на ПРОМ. | Аналитик | 100%
 | Проведена разработка и тестирование на DEV | Разработчик | 100%
Интерфейс пользователя (UI) | Подготовлен и согласован Пользовательский сценарий по форме. Готовность UI для тестирования на ПСИ/ПРОМ ожидается в октябре 2023 | Аналитик | 100%

## Slide 8: Команда СВ2 (РО – Федурина Ирина) Общекластерные работы Июль-Сентябрь 2023
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Мошков Руслан – разработчик | 19,625 | 540 511,75 | 100%
Выполненные работы |  | Участники | 
Разработка STG, источник MIS | Разработаны потоки перекладки данных, скрипты создания и классы таблиц, источник MIS | Разработчик | 100%
Разработка FSO_DMREP_PIR01 | Разработка FSO_DMREP_PIR01. Поток разработан, установлен на ПРОМ. | Разработчик | 100%
Разработка потока FSO_UL_Copy_STG_Ahd_Custom_T_Propagation_010_V_Crncy_Trans_Rate_Hist | Разработка потока FSO_UL_Copy_STG_Ahd_Custom_T_Propagation_010_V_Crncy_Trans_Rate_Hist. Поток разработан, установлен на ПРОМ. | Разработчик | 100%
Разработка FSO_DMDS_d_interest_rate_dmspcrfpl_ahd_gp | Разработка FSO_DMDS_d_interest_rate_dmspcrfpl_ahd_gp. Поток разработан, установлен на ПРОМ. | Разработчик | 100%

## Slide 9
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Полина Драницына - аналитик | 21 | 578 382,00 | 50%
Щуренков Алексей– аналитик (с 14.08) | 35 | 963 970,00 | 
Шангина Екатерина – аналитик (с 20.08 – месяц бесплатно, с 20.09.23 на платной основе) | 7 | 192 794,00 | 
Выполненные работы | Участники
Подготовлены критерии приемки ВПО Подготовлены нефункцианальные требования для ЕСС Аналитика доработок АС ЕКС/Залоги по Legacy, анализ атрибутов на достаточность данных Вывод в PROM 6 потоков STG Написан маппинг связей для формы 0409310 раздела 1 (4 подраздела) Написан прототип по форме для раздела 1 (4 раздела), начата сверка с эталоном Подготовлен паспорт витрин для разделов 1-4 формы 0409310 Начата работа по прототипированию раздела 2 | Аналитик
Команда СВ4 (РО – Штоков Михаил Андреевич)
Форма 0409310

## Slide 10: Команда СВ1 (РО – Скоробогатова Татьяна)
Форма 0409601
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Поляков Евгений – аналитик | 36 | 991 512,00 | 60%
Гудков Василий – разработчик | 2 | 55 084,00 | 
Выполненные работы | Участники
1. Доработаны ТЗ по DMDET 2. Сформирован реестр СККД 3. Подготовлен пользовательский сценарий 4. Протестирована связь проводки с платежным документом 5. Подготовлены и согласованы атрибуты для реализации WA на стороне ВПО Наличные валютно-обменные операции ФЛ используемых для заполнения п.2.4.1, 2.4.2, 4.4.1, 4.4.2 раздела 1 и п. 2.1.6, 2.2.12 раздела 2 6. Подготовлен прототип расшифровочного отчёта по проводкам для сверки большинства атрибутов отчёта с эталоном на ПРОДе | Аналитик
Разработка и релиз dict_corresp_acc_f601. Перевод справочника на ролевую модель Pangolin. Анализ и оптимизация части скриптов расчета формы. Разработка fso_dmdet_md_f601_ft_acct_bal на основе механизма task. | Разработчик

## Slide 11: Команда СВ1 (РО – Скоробогатова Татьяна)
Форма 0409202
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Поляков Евгений – аналитик | 13 | 358 046,00 | 5%
Гудков Василий – разработчик | 0 | 0 | 
Выполненные работы | Участники
1. Проведена аналитика по ф. 202: СОП, памятка, документация на конфлюенсе AS IS 2. Проведен анализ атрибутов ЕСС 3. Проведен анализ расшифровки по ф. 202 (раскраска по ценным бумагам и кредитам) 4. Подготовлены критерии отбора данных 5. Подготовлены атрибуты для расшифровочного отчета | Аналитик

## Slide 12: Команда СВ1 (РО – Скоробогатова Татьяна) Форма 0409264
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Писарева Мария – аналитик | 50 | 1 377 100,00 | 30%
Гудков Василий – разработчик | 1 | 27 542,00 | 
Выполненные работы | Участники
Проработаны витрины по картам АХД как замена ПО Бизнес-карта и Карты ФЛ. По результату подготовлен перечень недостающих атрибутов в АХД для доработки витрин. Рассмотрена возможность покрытия данными АХД область ПО Эквайринг (результат отрицательный - бедный атрибутный состав). Выработан алгоритм для STG для данных из GP. Подготовлены ТЗ на STG для данных W4 АХД GP, начата разработка. Но по результату пункта 6 работы были прекращены. Начата (закончена в 4 кв.23г.) приемка ПО Карты ФЛ ЕСС в части одного из двух источников (WAY4). Результат – заведены замечания. Проведены встречи по WA с переводами/платежами, зафиксированы договоренности по предоставлению маппингов. Подготовлена первая версия пользовательского сценария по новому шаблону (изменится после выработки окончательного тракта по WA). Подготовлена информация для первичного обсуждения реализации формы на ИПС/ЕБП (источник закроет сразу несколько ПО). Согласован основной WA для формы – ИПС/ЕБП. Идут работы в этом направлении (плюс работы по ЕСС по мере готовности его) + совместно с командой ИПС/ЕБП проработана часть атрибутов 2 разд. формы на этом источнике. Найдена связь между платежом ФЛ и транзакцией. Задача по нахождению связи между переводами ФЛ и транзакцией на конец 3 кв. была еще в работе. Общий итог аналитики источников по состоянию на конец 3 кв.: ЕСС - Низкая готовность источника (в части основных ПО: - по картам ФЛ - дефекты, GAP по данным из ППРБ, отсутствие регулярной поставки, необходимость в расширении реплики Way4, - данные по бизнес-картам – не ранее 2H 2024), АХД - Отсутствуют порядка 10-15% атрибутов от общего объема. Необходима интеграция с ПО Профиль ФЛ, Профиль ЮЛ, справочниками УС. Необходимы данные витрин в рамках WA ПО Эквайринг, ПО ПиП. Кубы MIS - Не все необходимые разрезы и детализация найдены ЕБП - Покрывает данные по картам, эквайрингу. Требуется передача внешних данных из реплик ЕПС, ЕКС и справочника устройств для интеграции с данными ЕБП. Проводится анализ | Аналитик
Анализ возможности использования Kafka в ПКАП как источника данных. Проанализированы возможности текущего технологического стека для данной задачи и способы интеграции на основе имеющейся кодовой базы. | Разработчик

## Slide 13: Работы по Разработке. Общекластерные работы Июль-Сентябрь 2023
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Гудков Василий – разработчик | 62 | 1 707 604,00 | 100%
Выполненные работы | Участники
Разработка автоматической оптимизации параметров. Применение Для оптимизации доработан и выведен на uat специальный вариант dmds_ft_posting, реализующий расчет без участия пред и пост обработчиков. В ходе применения оптимизации выявлена невозможность внедрения такого рода механизма для стандартных потоков. На данный момент при наличии специальной версии любого потока на uat механизм способен перебрать варианты его конфигурации и выдать множество оптимальных. Разработка зеркал. Описание концепции В хоте анализа расчетов использующий в качестве источника таблицы stg для которых не предоставляется полный срез данных (таблицы ahd) была обнаружена возможная проблема с производительностью при увеличении количества данных. Для решения данной проблемы сформировано и описано применение промежуточных зеркал источников совместно с алгоритмом их обновления. Разработка зеркал. Реализация По описанной концепции реализован универсальный поток для расчетов полных зеркал. На его основе разработан stg слой для формы … потоки: snp_repl_ahd_custom_t_propagation_dmspcpfl__a_agr_dep snp_repl_ahd_custom_t_propagation_dmspcpfl__a_div snp_repl_ahd_custom_t_propagation_dmspcpfl__a_prod snp_repl_ahd_custom_t_propagation_dmspcpfl__a_agr_dep_h snp_repl_ahd_custom_t_propagation_dmspcpfl__a_agr_dep_metric snp_repl_ahd_custom_t_propagation_dmspcpfl__a_coa snp_repl_ahd_custom_t_propagation_200_cod__v_cust_ind_doc_type snp_repl_ahd_custom_t_propagation_200_cod__v_cust_ind_idfn_doc Разработка зеркал. Тестирование Разработанное решение протестировано локально, на dev и в данный момент тестируется на uat. По результатам обратной связи обсуждается ряд доработок формирования и обновления зеркал для увеличения производительности обновлений и интеграции с механизмом отбора параметров на основе журнала загрузок. Общекластерные задачи. Разработка Произведена доработка fso_dmrep_mm_f345_balance. Поток протестирован и успешно выведен. | Разработчик

## Slide 14: Работы по Разработке. Общекластерные работы Июль-Сентябрь 2023
Участники | Затраченное время, д. | Стоимость, т. руб | Процент реализации
Круглов Игнат – разработчик | 21,88 | 602 618,96 | 100%
Выполненные работы | Участники
Разработка и Тестирование потоков STG слоя: - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Plcmnt_Db_Bsns_Optn - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Agr - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Ifrs_Clsfctn_Rslt_Liab - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Lgl_Plcmnt_Registry_Prspctv_Chng - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Toptn - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Plcmnt_Instr_Db - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Plcmnt_Instr_Db_Rqsts - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Plcmnt_Instr_Db_Hist - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Lgl_Plcmnt_Instr_Rate - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Lgl_Plcmnt_Instr_Rate_Cmpnt - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Lgl_Plcmnt_Instr_Rate_Form_Exprsn - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Agr_Lgl_Plcmnt_Cond - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Subj - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Subj_Orgidfn - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Subj_H - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Subj_Indidfn - FSO_UL_Copy_STG_Ess_Usl_Lgl_Frs_Idl_Snp_Docident Данные потоки были разработаны, протестированы и успешно выведены на ПРОМ. Разработка и Тестирование потоков DMDS слоя: - FSO_DMDS_dict_fias_street_type_subj_ind_idl - FSO_DMDS_d_natural_entity_subj_ind_idl Данные потоки были разработаны, протестированы и успешно выведены на ПРОМ. - FSO_DMDS_FT_f0409303_agr Данный поток был разработан, протестирован, работы по выводу на UAT / ПРОМ намечены на 4Q2023. Разработка и Тестирование потока DMREP потока FSO_DMREP_PIR01: Данный поток был разработан согласно ТЗ, однако впоследствии ТЗ было пересмотрено и доработка потока была намечена на 4Q2023. | Разработчик

## Slide 15: Затраты
№ | ФИО | Ставка текущая, без НДС | Роль | PO | Задачи | Июль md | Август md | Сентябрь md | Июль р, с НДС | Август р,с НДС | Сентябрь р,с НДС | Итого р, с НДС
1 | Синюгин Д | 27 542 | Архитектор | Р.Кожуханова | Архитектура | 10 | 20,88 | 19 | 330504 | 690092,352 | 627957,6 | 1648553,952
2 | Писарева М | 27 542 | Аналитик | Т.Скоробогатова | 264 | 16 | 13 | 21 | 528806,4 | 429655,2 | 694058,4 | 1652520
3 | Лукьянова Е | 27 542 | Аналитик | И.Федурина | Перевод с teradata на GP 159,32МСФО,119; 119 | 20 | 14 | 21 | 661008 | 462705,6 | 694058,4 | 1817772
4 | Поляков Е | 27 542 | Аналитик | Т.Скоробогатова | 601,202 | 11 | 17 | 21 | 363554,4 | 561856,8 | 694058,4 | 1619469,6
5 | Мошков Р | 27 542 | Разработчик | И.Федурина | 119,Общекластерные работы | 16 | 21 | 21 | 528806,4 | 694058,4 | 694058,4 | 1916923,2
6 | Гудков В. | 27 542 | Разработчик | Т.Скоробогатова | 601,202,264,Общекластерные работы | 21 | 23 | 21 | 694058,4 | 760159,2 | 694058,4 | 2148276
7 | Шангина Е. | 27 542 | Аналитик | М.Штоков | 310 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 231352,8 | 231352,8
8 | Драницына П | 27 542 | Аналитик | М.Штоков | 310 | 21 | 0 | 0 | 694058,4 | 0 | 0 | 694058,4
9 | Щуренков А. | 27 542 | Аналитик | М.Штоков | 310 | 0 | 14 | 21 | 0 | 462705,6 | 694058,4 | 1156764
10 | Круглов И | 27 543 | Разработчик |  |  | 0 | 9 | 12,88 | 0 | 297464,4 | 425704,608 | 723169,008
Итого с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 800 796,00 ₽ | 4 358 697,55 ₽ | 5 449 365,41 ₽ | 13 608 858,96 ₽